Отчёт по результатам критического разбора файла ответов autounattend.xml

Проект: автоматическая установка Windows 11 Pro для рабочих групп без домена. Версия файла: 0.2. Дата отчёта: 13.09.2026.

# 1. Кратко

Первая установка с версией 0.1 (украинский ISO Windows 11 Pro) прошла установщик и выбор редакции, но остановилась после первой перезагрузки с сообщением о невалидном файле ответов (код 0x80220005). По логу setuperr.log причина в двух командах прохода specialize длиннее 259 символов; это документированный предел Windows Setup для элемента Path. Независимый критик подтвердил причину и дополнительно разобрал версию 0.2 по документации Microsoft, парсерам XML и PowerShell 5.1 и проверкам на реальной системе.

Итог разбора: в версии 0.2 дефектов, останавливающих установку, не найдено. Из 12 замечаний 9 приняты и исправлены, 3 отклонены с обоснованием. Все замечания касались настроек, которые применились бы не полностью или не на всех компьютерах.

# 2. Принятые правки

| № | Замечание критика | Чем это грозило | Что сделано | Где в файле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подкатегории аудита задавались английскими именами (Process Creation, Logon и другие). | На украинском образе Windows утилита auditpol принимает только локализованные имена. Английские имена возвращают ошибку «неверный параметр», и весь аудит (создание процессов с командной строкой, входы, блокировки, съёмные носители) остался бы выключенным. | Подкатегории задаются по GUID, которые не зависят от языка системы. Коды сверены с выводом auditpol. | Setup-System.ps1, раздел 7 |
| 2 | Задача очистки после первичной настройки создавалась командой schtasks с параметрами по умолчанию. | Планировщик по умолчанию запрещает запуск задачи от батареи. На ноутбуке задача не сработала бы: копия файла ответов с именами учётных записей осталась бы в системе, а срок действия паролей не был бы снят. | Задача создаётся из XML-описания с разрешением работать от батареи, запуском при первой возможности и лимитом 6 часов. Механизм по-прежнему не зависит от WMI, ненадёжного в проходе specialize. | Setup-System.ps1, раздел 12 |
| 3 | Срок действия паролей снимался только в скрипте после первичной настройки. | Если бы этот скрипт не выполнился, через 42 дня Windows потребовала бы «сменить» пустой пароль у стартовых учётных записей. | Команда net accounts /maxpwage:unlimited выполняется ещё в проходе specialize, который отрабатывает всегда. Проект управления пользователями может переопределить это значение. | Setup-System.ps1, раздел 4 |
| 4 | Встроенные учётные записи Administrator и Guest искались по английским именам. | На украинском образе они называются «Адміністратор» и «Гість». Проверка, что они отключены, была бы холостой. | Поиск по SID (RID 500 и 501), не зависящий от языка. | Post-OOBE.ps1 |
| 5 | Ошибки извлечения или запуска скриптов в проходе specialize терялись без следа. | Установка завершилась бы успешно, а система осталась бы без единой настройки безопасности, и никто бы об этом не узнал. | Обёртки команд пишут текст ошибки в файл, скрипт после первичной настройки переносит его в общий лог с пометкой SPECIALIZE ERROR. | autounattend.xml, specialize; Post-OOBE.ps1 |
| 6 | «Русский (Украина)» добавлялся без проверки, что Windows назначила ему раскладку; запасной вариант не срабатывал. | Пользователь мог получить язык без клавиатуры, а при исключении внутри команды запасной вариант пропускался. | После применения проверяется наличие раскладки у ru-UA. Если её нет или попытка завершилась ошибкой, ставится список English, Українська, Русский. | Setup-User.ps1 |
| 7 | Служба DiagTrack отключалась, задачи оценки совместимости выключались, действовала политика AITEnable=0. | Оценка совместимости нужна Windows Update для предложений обновлений функций. Две задачи из списка на текущей сборке не существуют и давали ошибки в логе. | DiagTrack переведена в ручной режим, задачи оценки совместимости не трогаются, политика AITEnable убрана. Телеметрия остаётся на минимальном уровне Required. | Setup-System.ps1, раздел 8 |
| 8 | Политика отключения Copilot записывалась только в HKLM. | Это политика уровня пользователя, в HKLM она не действует. | Политика продублирована в профиль пользователя по умолчанию, откуда её наследуют все учётные записи. | Setup-System.ps1, раздел 10 |
| 9 | Один общий лог первого входа для всех пользователей; окно PowerShell во время установки было видно. | Файл, созданный первым пользователем, недоступен на запись второму: его лог терялся. Чёрное окно консоли поверх экрана установки пугает и выглядит как сбой. | Лог на каждого пользователя (Setup-User.<имя>.log). Параметр скрытия окна возвращён в обе команды specialize, длина команд 238 и 241 символ при пределе 259. | Setup-User.ps1; autounattend.xml, specialize |

# 3. Отклонённые замечания

| № | Предложение критика | Почему отклонено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключить запрос UAC для стандартного пользователя (ConsentPromptBehaviorUser = 0, автоматический отказ), пока у Admin нет пароля. | Критик прав, что до назначения паролей пользователь User не сможет подтвердить запрос UAC учётными данными Admin: Windows не пускает учётные записи с пустым паролем никуда, кроме консольного входа, и запрос закончится ошибкой 1327. Но автоотказ пришлось бы потом отменять отдельным проектом, а забытая настройка лишила бы пользователей возможности повышения прав навсегда. Оставлено штатное поведение Windows; ограничение описано в README: до назначения паролей программы устанавливаются из-под Admin. |
| 2 | Задать пароль Admin прямо в файле ответов как альтернативу пункту 1. | Противоречит договорённости: Admin и User стартовые учётные записи, пароли и группы назначает отдельный проект. Кроме того, пароль в файле ответов хранится открытым текстом. |
| 3 | Политика DisableWindowsConsumerFeatures действует только в редакциях Enterprise и Education и на Pro бесполезна. | Замечание верное, но политика безвредна, а на случай установки других редакций полезна. Оставлена. Реклама и предустановка приложений на Pro отключаются другими значениями в профиле пользователя по умолчанию. |

# 4. Проверки итоговой версии 0.2

- XML разбирается без ошибок; самая длинная команда 241 символ при пределе 259; комментариев внутри компонентов нет.

- Три встроенных скрипта (Setup-System.ps1, Setup-User.ps1, Post-OOBE.ps1) и обе встроенные команды прохода specialize проходят синтаксический разбор Windows PowerShell 5.1 без ошибок.

- Встроенное XML-описание задачи планировщика валидно: запуск при загрузке, разрешён запуск от батареи, лимит 6 часов.

- Все четыре языковых значения заданы (языки ввода, региональный формат, язык интерфейса, кодовая страница), поэтому первичная настройка не показывает экран языка и региона. Язык интерфейса uk-UA совпадает с ISO и должен меняться вместе с ISO.

- Учётные записи Admin (Administrators) и User (Users) описаны в порядке из документации Microsoft, пустой пароль задан допустимым способом.

- Ни одна проверка не выполнялась на рабочем ПК заказчика с изменением системы; использовались только чтение реестра и списков.

# 5. Что дальше

- Установка версии 0.2 в виртуальной машине с тем же ISO.

- Проверка по чек-листу из README: логи в C:\ProgramData\Unattend\Logs без ERROR, служба печати Automatic, языки ввода en-US, uk-UA, ru-UA, файл ответов удалён из C:\Windows\Panther, 17 правил ASR активны.

- При сбое прислать setuperr.log и логи из C:\ProgramData\Unattend\Logs.

- Стыковка с проектом управления пользователями: после назначения паролей ограничение UAC для стандартного пользователя исчезает само.